## Slide 1
1.6 Software life cycle
软件产品或软件系统从设计、开发、投入使用到被淘汰的全过程。

## Slide 2
Phases of software life cycle
(1) problem def.
(2) feasibility study
(3) requirement analysis
(4) architecture design
(5) detailed design
(6) coding and implementation
(7) testing
(8) running and maintenance
软件工程的 8个阶段，8个过程
(1) 问题定义
(2) 可行性分析
(3) 需求分析
(4) 总体设计
(5) 详细设计
(6) 编码实现
(7) 测试
(8) 运行和维护

## Slide 3
软件生存周期
现代软件生存周期
传统软件生存周期
软件过程：
加工，动作
生命周期
产品，状态

## Slide 4
1.7 Software Process Model
Software process is a set of activities and associated results which produce a software product.
软件过程是为了开发和生产软件所需完成的一系列任务的框架，它规定了完成各个任务的步骤。
Software process model is a simplified description of a software process which is presented from a particular perspective.
Model: Abstraction, framework,

## Slide 5
软件过程
问题
目标
方法和过程1
方法和过程n
麦当劳快餐质量保证，每个店的味道一样
学生择校读书过程，不输在起步线上

## Slide 6
linear model
iterative model
incremental model
automatic transformation model
……
各种软件过程理论模型

## Slide 7
（1）The Linear Model
线性顺序过程模型

## Slide 8
（2）The Iterative Models
Prototyping
RAD
循环过程模型

## Slide 9
（3）The Incremental Model
增量过程模型

## Slide 10
（4）The Spiral Model
螺旋过程模型

## Slide 11
Under
Development
Awaiting
Changes
Under
Review
Under
Revision
Baselined
Done
Under
Development
Awaiting
Changes
Under
Review
Under
Revision
Baselined
Done
Under
Development
Awaiting
Changes
Under
Review
Under
Revision
Baselined
Done
Under
Development
Awaiting
Changes
Under
Review
Under
Revision
Baselined
Done
(5) Parallel Model
并行过程模型

## Slide 12
（6）Component Based Model
构 件 开 发
分析 设计 编程 测试
领域分析
系统
测试
构件提交
领域专家经验
现有系统资料
领域构
件需求
构件/构架库
领域构架
领
域
构
件
系统
开发
系统专用构件
应用
系统
领域构架
领域构件
问题域
用户需求
系 统 组 装
分析 设计 编程
构架细化
专 用 构 件 开 发
分析 设计 编程 测试
软件生产线

## Slide 13
（7）Formal Transformations Model
形式化变换模型
Automatic Transformations

## Slide 14
实用的软件工程过程模型（教材）
瀑布模型
快速原型
增量模型
螺旋模型
喷泉模型 （自学）
Rational 统一过程模型 （自学）
敏捷过程和极限编程模型（自学）
微软过程模型（自学）
掌握特点
学会选择
综合应用

## Slide 15
(1) Waterfall model
stage1
water
需求
维护
设计
规格化
编码
测试
……
stage2
Stage-n

## Slide 16
time sequence and dependence (顺序性和依赖性)
delay to implementation (推迟实现)
document driven (每个阶段必须完成规定的文档，文档驱动)
serial, not in parallel （不能并行工作）
process cannot work inversely （过程不能逆转）
error amplifying （错误放大）
software product in final phase （在最后阶段才能够出现）
delivered product may not meet client’s needs （不满足需求）
classical model, to facilitate management （经典，容易管理）
特点

## Slide 17
瀑布模型 — 问题
实际项目很少严格按照该模型给出的顺序进行
用户常常难以清楚地给出所有需求
用户必须有耐心
开发者常常被不必要地耽搁

## Slide 18
Improving
phase-n
Change control
phase-1
audit, trace, correct all in every phase and go ahead.
loop mechanism

## Slide 19
瀑布模型的改进

## Slide 20
Requirements are well known.
Requirements are unchanged during developing.
Structure (process) oriented method.
When, where to use waterfall model ?

## Slide 21
(2) Rapid Prototype Model
原型是什么？
建筑工程原型是什么？
铸造工程原型是什么？
原型：不是真型，雏形，样品，样机，粗糙的模型，… 模拟，仿真
帮助早期描述、建立真实产品、对象、实体、系统等的一种手段
计算机领域原型是什么？

## Slide 22
(2) Rapid Prototype Model
建造/修改
原型
用户测试
运行原型
听取用
户意见
规范开发
根据需求，快速建立可以在计算机上运行的程序

## Slide 23
快速原型模型
原型模型从需求收集开始。 开发者和用户在一起定义软件的总体目标，标识出已知的需求，并规划出进一步定义的区域。
然后是“快速设计”，快速设计集中于软件那些对用户可见部分的表示。“快速设计”导致原型的建造。
原型由用户评估，并进一步精化待开发软件的需求，逐步调整原型使其满足客户的要求。同时开发者对将要做的事情有更好的理解， 这个过程是反复迭代的。

## Slide 24
requirement driving (需求驱动，客户开心 )
product, early realization
no clear phases, difficult in management
systems are often poorly structured
special skills
build-and-fix ，again and again
Characteristics

## Slide 25
requirement is not too clear.
client is will to take part in the project
there is a tool to develop such prototype.
用户定义了一组一般性目标，但不能标识出详细的输入、处理及输出需求；
开发者可能不能确定算法的有效性、操作系统的适应性或人机交互的形式；
……
When and where to use it?

## Slide 26
(3) The Incremental Model
为了商业上抢占市场，尽早推出软件产品
先对软件体系结构进行设计
将需求划分为一系列增量，排序，急需的增量排在前面，不急需的放在后面。
每个增量都历经需求、设计、编码、测试、移交几个阶段。
根据增量依赖关系、项目实际，采用串行或并行
不断开发、集成、交付，及时反馈，得到最终软件制品。

## Slide 27
(3) The Incremental Model
分析
分析
分析
分析
设计
设计
设计
设计
编码
编码
编码
编码
测试
测试
测试
测试
增量1
增量2
增量3
增量4
基本功能
完善功能
加强功能

## Slide 28
增量模型的特点
融合了瀑布模型的基本成分和原型的迭代特征，采用随着日程时间的进展，交错线性活动序列。
每次开发过程量力而行，循序渐进
软件产品功能不断增强
软件产品需要长远精心规划，预留接口
前后软件产品要求兼容

## Slide 29
例如，使用增量模型开发字处理软件: MS-word
  基本的文件管理、编辑和文档生成功能。
  更完善的编辑和文档生成能力。
  实现拼写和文法检查功能。
  完成高级的页面布局功能。
An example

## Slide 30
增量模型 (Cont.)
第一个增量往往是核心产品
每一个增量均发布一个可操作产品
早期的增量是最终产品的“可拆卸”版本
Version
EDLINE, EDIT, PEFECT, WORD 93，WORD 97, WORD 2010， WORD 2013, …

## Slide 31
基本思想
关注软件开发分险（超过预算，员工流失，，竞争对手等）
使用原型及其他方法来尽量降低风险
软件过程每个阶段之前，进行分险分析
Spiral Model
螺旋模型

## Slide 32
螺旋模型
风险
分析
工程
实施
用户通信
用户
评估
产品维护项目
产品增强项目
新产品开发项目
概念开发项目
计划
建造及发布
需求
设计
测试
原型1
原型2
原型n

## Slide 33
Combine prototype with linear model
Quick Incremental Model
Partitioned task area
risk driving （风险驱动）
cost control (成本可控)
螺旋模型的特点

## Slide 34
Weak: 1、 需要相当的风险分析评估的专门技术，且成功依赖于这种技术。 2、 一个大的没有被发现的风险问题，将会导致问题的发生，可能导致演化的方法失去控制。 3、 这种模型应用不广泛，其功效需要进一步的验证。 Strong： 1、对于大型系统及软件的开发，这种模型是一个很好的方法。开发者和客户能够较好地对待和理解每一个演化级别上的风险。
Characteristics

## Slide 35
其它过程模型
喷泉模型 P21
Rational 统一过程 P22
敏捷开发过程与极限编程 P25
微软过程 P29

## Slide 36
1.8 Methods of software design and development
  面向机器编程
  结构化方法 （structure method)
  面向数据结构方法(data oriented)
  面向对象方法 (object oriented)
  面向构件方法 （component oriented )
  面向方面 (aspect oriented )
  面向agent
  面向服务 （service oriented )
  基于搜索的软件编程开发方法

## Slide 37
also named as process oriented method, or function oriented method
features:
proposed in 60’, matured in 70’, successful in 80’,
basic, fortran, cobol, c language
real-time, computer system software, control software,
simple, easy to study
(1) structure oriented method

## Slide 38
(2) object oriented method
Main concepts:
object, class, encapsulation, inheritance, message,
80’, 90’,
c++, java, UML, Rose
strong programming capability, easy to maintain,
interactive network/Internet application programs.

## Slide 39
(3) data oriented method
80, 90, Oracle, Sybase, Informix, DB2
powerdesigner, OracleDesigner, 4GL,
easy to understand, MIS

## Slide 40
1.9 Principles of Software Engineering

## Slide 41
(1) the life-cycle is divided separate phases, which manage software development.
(2) audit in every phase
(3)strictly performing product and version control
(4)employing modern program design technology
(5)program results should be inspected clearly, documents needed
(6)software development team has small members but competent.
(7)increasingly improving experience and technology day after day
(8)two-eight law
8 rules

## Slide 42
(1) 用分阶段的生命周期计划严格管理软件工程过程
(2) 坚持在软件工程过程中进行阶段评审
(3) 实行严格的产品控制
(4) 采用现代的开发技术进行软件的设计与开发
(5) 工作结果应当是能够清楚地审查的
(6) 开发小组的人员应该“少而精”
(7) 承认不断改进软件工程实践的必要性
(8) 2-8定理
软件工程的 8项基本原则

## Slide 43
80% finished task, but 20% not in fact,
80% fault in 20% codes,
20% modules implement 80% functions,
20% persons solve 80% issues,
80% information function spend 20% investment.
Till today, these rules are effective/valid yet
2-8定理